# ALLEGATO A

CONTENUTO DEGLI ELABORATI PER I PROGETTI DI GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO PRESENTATI AI SENSI DEI COMMI 2, 3 E 4 DELL’ARTICOLO 186 DEL D.LGS. 152/2006.

Luogo di produzione

Contenuti per i progetti di gestione delle terre e rocce da scavo presentati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell’articolo 186 del d.lgs. 152/2006 relativi:

- dati anagrafici del soggetto interessato;

- anagrafica del luogo di produzione (civico, particelle catastali, carta tecnica, …);

- destinazione d’uso urbanistica prima dello scavo;

- destinazione d’uso urbanistica prevista dopo i lavori;

- attività esercitate sul sito, con particolare riferimento alle tipologie che possano far presupporre una potenziale contaminazione (serbatoi o cisterne interrate, sia dismesse che rimosse che in uso, contenenti nel passato o attualmente idrocarburi o sostanze etichettate pericolose; impianti ricadenti nell’allegato A al d.m. 16/05/1989 e relativi strumenti regionali, nella disciplina del d.lgs. 334/1999 e del d.lgs. 59/2005, impianti di gestione dei rifiuti);

- stima del materiale da estrarre (volume in banco e volume presunto del materiale scavato) e descrizione delle modalità di scavo;

- planimetria e sezioni dei siti di scavo e deposito temporaneo;

- descrizione della metodologia di campionamento con indicazione cartografica dei punti di prelievo (da non presentare per i siti ricadenti nell’ipotesi di cui al punto 2.2.2 che disciplina le procedure semplificate);

- caratterizzazione analitica (prodotta da un laboratorio certificato) (da non presentare per i siti ricadenti nell’ipotesi di cui al punto 2.2.2 che disciplina le procedure semplificate);

- descrizione delle modalità di deposito del materiale scavato;

- calendario dei lavori di scavo e impegno a rispettare i tempi massimi di stoccaggio.

Luogo di destinazione

Contenuti per i progetti di gestione delle terre e rocce da scavo presentati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell’articolo 186 del d.lgs. 152/2006 relativi:

- dati anagrafici del soggetto recettore;

- anagrafica del luogo di destinazione (civico, particelle catastali, carta tecnica, …);

- destinazione d’uso prevista;

- planimetria e sezioni dei siti di posa e deposito temporaneo

- tipo di riutilizzo (riempimenti, rilevati, rimodellazioni, reinterri);

- eventuali vincoli ambientali esistenti sull’area di riutilizzo;

- dichiarazione di potenziale accettazione del materiale da parte del soggetto utilizzatore, anche relativamente al rispetto dei requisiti geotecnici idonei per il progetto previsto;

- autorizzazione del Comune di destinazione (eventualmente da acquisire in Conferenza dei Servizi);

- dichiarazione di potenziale accettazione, e di integrale impiego, del materiale da parte del soggetto utilizzatore (nel caso di impiego in processo industriale).

Allegati agli elaborati:

- Dichiarazione che attesti che lo scavo avverrà senza l’utilizzo di sostanze in grado di contaminare il materiale estratto.

- Dichiarazione che attesti che il sito non sia contaminato, che non sia sottoposto ad interventi di bonifica ai sensi del Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006 s.m.i. e che non si sia verificato un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito.